| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洋县“气化汉中”三年行动实施方案（2022—2024年）项目汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 建设规模和内容 | 建设起止 年限 | 项目 类别 | 总投资（万元） | 2022年度投资 （万元） | 2023年度投资 （万元） | 2024年度投资 （万元） | 责任单位 |
| 1 | 洋县现代材料产业园区管道气及门站建设工程 | 市汉投公司 | 现代材料产业园区 | 建设规模：10公里工业园区天然气中压管网的敷设。 | 2022-2022 | 新建 | 500 | 500 | 0 | 0 | 县住建局 |
| 2 | 洋县生态工业园管道提升工程 | 市汉投公司 | 洋县生态工业园区 | 建设规模：1个输气能力6000万立方/年天然气门站（镇办）项目建设，10公里工业园区天然气中压管网的敷设。 | 2022-2024 | 新建 | 1200 | 300 | 400 | 500 | 县住建局 |
| 3 | 洋县重点镇办通气工程 | 市汉投公司 | 磨子桥镇、谢村镇、纸坊街道办 | 重点乡镇门站或调压站、城镇管网的敷设。 | 2022-2024 | 新建 | 1200 | 0 | 400 | 800 | 县住建局 |
| 4 | 洋县汽车加气站建设项目 | 招商引资 | 洋县 | 建设1座年加气能力600万CNG/LNG加气站。 | 2022-2025 | 新建 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 县住建局 |
| 5 | 洋县—佛坪长输管网 | 招商引资 | 洋县 | 天然气长输管线全长约100公里，设计压力2.5MPa，管径：D360。 | 2023-2025 | 新建 | 35000 | 0 | 15000 | 20000 | 县经贸局 |